長野市

次期ITインフラ基盤構築に関する

情報提供依頼及び概算見積依頼書

令和８年３月

長野市総務部情報化推進グループ情報システム課

１　趣旨

本依頼は、本市総務部情報化推進グループ情報システム課が検討している次期ITインフラ基盤構築について、要件検討の精度向上及び実現性や妥当性の検証を進めるに当たり、広く関連情報や資料の収集を行うために実施するものです。

２　背景

総務省とデジタル庁が推進するガバメントクラウドの利活用、及び2030年頃に公表が想定される自治体向けゼロトラストアーキテクチャの導入を見据え、本市のITインフラ基盤更改において段階的なクラウドネイティブ、並びにゼロトラストアーキテクチャ導入へのアプローチを採用する予定です。

従来は、出先機関を含む庁内ネットワークと仮想基盤並びに一部業務ソフトウェア（システムやライセンスを含む）は全庁ネットワーク更改として調達をしておりましたが、当市が運用しているオンプレミス型PBX のEOL （製品のサポート終了）が迫っていることに加え、固定電話サービスにおいてメタル回線が2035年頃に廃止されることから、当該基盤上で音声の途切れ等が無く安定的に稼働可能なCloud PBX 等を想定したコラボレーションツール（ビジネスチャットやWeb会議、ファイル共有、タスク管理等を統一されたサービスとしてシームレスに利活用可能なもの）も併せて導入を検討しているところです。

なお、将来的にインターネット上に構築されている様々なSaaS（サービスとしてのソフトウェア）等を利活用することで、行政事務のデジタル化・効率化をより一層推進していくものですが、これらのITインフラ基盤は本市が定めるところの長野市業務継続計画（BCP）【大規模災害編】において想定される有事下においても、市民等の生命・身体及び財産を保護し、被害を最低限にとどめることが可能なように整備することが必須です。

３　目的

従来の境界防御型ネットワーク（αモデル三層分離）から、有事下であってもインターネットへの接続が可能な環境であれば場所を問わず安全かつ安定的に行政事務が継続可能なゼロトラスト型ネットワークへ、2028年度、(仮)2033年度と段階的に移行することを目的とします。また、コラボレーションツールも同時に導入することにより、本市が使用する通信インフラ全般の安定稼働と責任分界点の最小化も目的とします。

本情報提供依頼（RFI ）及び概算見積依頼（RFQ ）は、本市が検討を進める要件や移行に係る懸念事項に対して貴社が提案可能な可用性の高い通信回線を前提とし、製品やサービスの組合せ、運用、保守等の費用を把握することに加え移行スケジュール想定をお示し頂き、本市構想の実現性、妥当性、経済性の検証を行うことを目的としています。

つきましては、ご多用のところ恐縮ですが、本市の取組に対するご協力をお願い申し上げます。

４　全体ロードマップ

2028年と(仮)2033年の更改タイミングを、それぞれ以下のフェーズと定義します。

・Phase 1：2028年更改（過渡期：α'モデルへの移行）

コンセプト　：脱境界防御依存の開始とクラウドサービス利用への業務集約

国の動向への追従（ガバメントクラウド、自治体DXへの適合）

三層分離に起因する業務分断の解消をする。

ネットワーク：SASE（Secure Access Service Edge）等を導入し、インターネットゲートウェイ等を集約・高度化し、自宅・出張先を問わず業務を継続可能な環境の整備を行う。また、来所された市民、事業者、さらには職員のスマートフォン等をBYOD（Bring Your Own Device）利用を可能とする環境の整備も実施する。

Cloud PBX　 ：消防局、保育園及び教育機関である一部出先機関を除く導入

端末管理　　：MDM（Mobile Device Management） / MAM （Mobile Application Management）機能等を有し、将来的にBYODが対応可能なようにモバイル端末全体のポリシー管理を行う。

使用端末　　：1人1台の業務端末利用を実現し、マイナンバー系業務やインターネット系業務はVDIまたは画面転送技術等を用いる。

ITガバナンス：SaaS（Software as a Service）利用状況（シャドー IT）の可視化と制御を行う。

セキュリティ：職員ID統合化とEDR（Endpoint Detection and Response）等の導入を行い、境界内への侵入を前提とした防御体制へシフトする。

データ管理　：効率的なEBPM（Evidence-Based Policy Making）への取組を見据え、データスワンプを回避したストレージを整備する。

サポート体制：総合サポートデスク（一部SOC（Security Operation Center）機能も含む）に統合し庁内のITサポート及びメーカSOCも一元的に管理する。

•Phase 2：(仮)2033年更改（完成期：フルクラウド、ゼロトラストへの移行）

コンセプト　：物理ネットワークの信頼性排除と完全なゼロトラストの実装

ネットワーク：閉域網（LGWAN等）への物理依存を極小化し、出先機関においてもインターネット回線上のオーバーレイネットワーク（仮想トンネル）へ移行する。

Cloud PBX　 ：本庁も含め全ての出先機関で導入する。

セキュリティ：アイデンティティ認識型プロキシと常時検証等により、庁内・自宅・出張先等、場所を問わず同一のセキュリティレベルを実現する。

AIの利活用　：マルチエージェントを想定した様々な種別のAI（Artificial Intelligence）の利活用を推進するために、部局横断のデータドリブンを可能とするデータベース基盤を整備する。

サポート体制：Phase 1に加え、フルスケールのSOCによる支援体制を構築する。

５　要件概要

テーマ①：有事下においても高可用性を維持するα'ネットワークモデルの具体的構成

(1)　SaaS(ISMAPクラウドサービスリスト内を想定)利用増大に対応するSASE等の活用と、αネットワークモデルからの特定通信へのローカルブレイクアウト方式

(2)　マイナンバー接続系及びインターネット接続系システムへの安全かつ効率的なアクセス方式（VDI、画面転送、仮想ブラウザ等）の比較提示

(3)　オンプレミスPBXからCloud PBX（コラボレーションツール）への移行方法

テーマ②：ゼロトラストセキュリティへの移行ロードマップ

(1)　Phase 1で実装すべきセキュリティスタック（IDS/IPS、EDR、CASB、MDM等）の提案

(2)　Phase 2の完全ゼロトラスト移行時に、Phase 1に導入する資産をどのように流用・拡張できるか（投資対効果の最大化）。

テーマ③：IDライフサイクル管理の自動化

(1)　人事給与システム等に基づく、ADおよびクラウドID管理システム（Entra、Okta等）のアカウント自動プロビジョニング手法（業務兼務設定、グループのアクセス制限が可能なもの）

(2)　利便性と安全性を両立する多要素認証（MFA）の実装方式（カード認証を廃した生体認証、SSO等）

テーマ④：１人１メールアドレスを前提とした業務環境

(1)　原則として各課代表メールアドレスを使用することを前提とした運用設計

(2)　段階的に１人１メールアドレス運用へ移行できる構成とし、PPAP（Password Protected Attachment Protocol）及びメール誤送信防止ツールの導入を前提として構築

テーマ⑤：庁内外問わずセキュアにデータ送受信が可能、かつデータスワンプを回避したファイルストレージの整備

(1)　USBフラッシュドライブを使用しないαモデル三層間のデータ送受信及び承認手法

(2)　大規模な言語モデルが学習可能な非構造化も含むデータを管理、保存、提供可能である低遅延アクセスが可能なアーキテクチャ

(3)　閉庁日も含む概ね１週間前後のバックアップ(Snapshot等)も行い、ランサムウェア攻撃やサイバー攻撃を受けた場合においても迅速に復旧できる設計

テーマ⑥：統合サポートデスク、SOCへの移行ロードマップ

(1)　24時間365日の監視、監視の通知においては日本語でのメール、利用者の問合せに関しては将来的なAI活用も視野に電話での問合せが可能

(2)　平常時においてマイクロセグメンテーション後のロール設定等の最適化

(3)　SOCについてインシデントレスポンスサービスの提供形態とSLA（緊急時の即時性）

６　依頼事項

以下の事項について情報提供をお願いします。

| 依頼事項 | 回答区分 |
| --- | --- |
| 技術提案書（構成図 As-Is/To-Be、選定プロダクト・サービス内容、保守・サポート・SOC対応内容等） ※(仮)2033年更改を見据えて、2028年更改のSI選定を行うこと。 | 必須 |
| (仮)2033年更改以降における将来的なAI利活用に関する技術提案書 | 任意 |
| 将来的なAIエージェント等の技術を活用した市民応対サービスを前提とするコールセンター設置に関する技術提案書 | 任意 |
| 選定プロダクト・サービスに関するデモンストレーション実施の可否 | 必須 |
| 前提条件や制約条件（法制度面・技術面・運用面・スケジュール面） | 必須 |
| （案）構築・移行スケジュール | 必須 |
| 見積内訳書（構築費、６年間の運用保守費、ライセンス体系） ※(仮)2033年更改での費用は任意とする。 | 必須 |
| 各自治体の事例や国も含む動向に関する情報 | 必須 |
| その他資料等 | 任意 |

７　見積作成にあたっての留意事項

(1) 作業費用見積について

一式○○万円という見積ではなく、作業やライセンスごとに見積費用を記載してください。作業は可能な限り分割し素人でも作業内容がイメージできるよう記載してください。

(2) ハードウェア、ソフトウェア、サービス、保守費用見積について

一式○○万円という見積ではなく、可能な限り提案する人員・製品等の数量と単価がわかるよう記載してください。全体金額に対する出精値引きはしない（端数調整は除く）こととし、個々の製品の値引き後金額が判るように記載してください。保守費用が発生する場合、個々の製品の年間保守費用が年度毎に分かるように記載してください。

(3) 消費税について

税込金額で作成することとし、消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。

８　配布資料

(1)　長野市次期ITインフラ基盤構築に関する情報提供参加表明書

(2)　長野市次期ITインフラ基盤構築に関する情報提供辞退表明書

(3)　秘密保持誓約書

(4)　データ消去及び資料廃棄証明書

(5)　質問書

(6)　概算見積依頼書（RFQ）

(7)　現行及び(案)将来ネットワーク環境の概要

(8)　現行ネットワーク概略図

(9)　現行ネットワーク物品一覧

(10) 現行PBX環境

(11) 令和７年４月１日現在の職員数詳細

※(1)、(3)は９(1)の期限までに11(1)へ原本を送付ください。(必着)

※(8)～(11)の資料は(3)の提出があった事業者のみ配布します。

なお、(3)の記載内容の変更は応じません。

９　実施スケジュール

(1) 情報提供依頼への参加表明・質問期限　令和８年４月17日（金）午後５時まで

(2) 情報提供依頼への回答提出期限　　　　令和８年５月29日（金）午後５時まで

10　質疑応答

(1) 質問の提出先

11(1)のとおり。

(2) 質問の提出方法

８(5)を使用し、11(1)の対応窓口・書類提出先へ電子メールにてご提出ください。

※電話での質問はお受けできません。

(3) 質問への回答

期限までに受信した質問は順次電子メールにて回答します。

11　提出方法等

(1) 対応窓口・書類提出先

長野市総務部情報化推進グループ情報システム課（長野市役所第一庁舎６階）

担　　当　　：情報系システム担当

住　　所　　：380-8512　長野市大字鶴賀緑町1613番地

電　　話　　：026-224-5005（直通）

電子メール　：jouhou@city.nagano.lg.jp

※電子メールの件名は「【RFI・RFQ次期ITインフラ基盤更改】貴社名」と記してください。

(2) 提出資料の書式

電子データにて作成をお願いします。（ファイルの形式：Microsoft Office）

見積書の回答については、添付の様式８(6)を使用してください。

(3) 提出方法

提供資料は、上記「11(1) 対応窓口・提出先」へ回答書原本及び提出資料を印刷したもの二式並びにデータ（CDまたはDVD）を、郵送又は持参ください。

12　提供情報の取扱い等

(1) 本情報提供依頼は、システム導入を検討するための手段であって、将来の発注や契約を約束するものではありません。また提供がなかった事業者について不利益に扱うこともありません。

(2) ご提供いただいた情報については、当該目的のために当市組織内で利用させていただきますが、貴社に承諾なく組織外への配布等はいたしません。

(3)　資料のご提供にあたって、既存の提案資料、パンフレット等をご活用いただいて構いません。

(4) ご提供いただいた情報・資料は返却いたしません。

(5) ご提供いただいた情報に関して、後日問い合わせまたは再提出依頼を行う場合があります。

(6)　情報提供書類作成にかかる一切の費用については貴社でご負担ください。

(7)　本件に係る本市からの全ての情報については、第三者に対して開示又は漏えいしないようお願いします。